АДМИНИСТРАЦИЯ

ВЕРХНЕЧЕРНАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ВОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18 апреля 2024 года № 19                                           с. Верхняя Чернавка

Об утверждении муниципальной программы «Ремонт и развитие водопроводной сети на территории Верхнечернавского муниципального образования Вольского муниципального района Саратовской области на 2024 год»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Федеральным законом от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Порядком разработки и принятия муниципальных программ, утвержденным постановлением администрации Верхнечернавского муниципального образования от 20 марта 2019 года № 9 (с изм. от 30.12.2020 г. №25, от 28.09.2022 г. №28), на основании статьи 30 Устава Верхнечернавского муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу «Ремонт и развитие водопроводной сети на территории Верхнечернавского муниципального образования Вольского муниципального района Саратовской области на 2024 год» (приложение).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вольский Деловой Вестник» и разместить на официальном сайте администрации Верхнечернавского муниципального образования в сети Интернет  https://verxnechernavskoe-r64.gosweb.gosuslugi.ru

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Верхнечернавского

муниципального образования                                              О.В.Рыжкова

Приложение
к постановлению администрации
Верхнечернавского муниципального образования
от 18.04.2024 года № 19

Муниципальная программа «Ремонт и развитие водопроводной сети на территории Верхнечернавского муниципального образования Вольского муниципального района Саратовской области на 2024 год»

Паспорт муниципальной программы

| Наименование программы | Муниципальная программа «Ремонт и развитие водопроводной сети на территории Верхнечернавского муниципального образования Вольского муниципального района Саратовской области на 2024 год (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Постановление Правительства Саратовской области от 29 декабря 2018 г. № 767-П «О государственной программе Саратовской области «Обеспечение населения доступным жильем и развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры» |
| Заказчик программы | Администрация Верхнечернавского муниципального образования Вольского муниципального района Саратовской области |
| Разработчик программы | Администрация Верхнечернавского муниципального образования Вольского муниципального района Саратовской области |
| Исполнители программы | Администрация Верхнечернавского муниципального образования Вольского муниципального района Саратовской области |
| Цели и задачи программы | Цель Программы: - повышение качества и надежности предоставления услуги водоснабжения; - повышение уровня жизни населения; - развитие систем коммунальной инфраструктуры; - обеспечение населения питьевой водой нормативного качества в достаточном количестве. Задачи Программы: - ремонт водопроводных сетей, направленный на улучшение их характеристик и эксплуатационных свойств, -улучшение качества водоснабжения населения; - ликвидация аварийных участков водопроводной сети. |
| Сроки и этапы реализации программы | 2024 год, один этап |
| Объемы и источники финансирования программы | Общий объем финансирования Программы составляет - 2 748,7 тыс. рублей, в том числе: 2024 год - 2 748,7 тыс. рублей, из них средства областного бюджета - 2 748,7 тыс.руб. |
| Прогноз ожидаемых результатов реализации программы | 1. Увеличение численности населения, для которого улучшится качество коммунальных услуг. 2. Уменьшение износа инженерных сетей. 3. Снижение аварийности коммунальной инфраструктуры |
| Система организации контроля за исполнением программы | Контроль за ходом реализации Программы осуществляется в соответствии с Порядком разработки и принятия муниципальных программ, утвержденным постановлением администрации Верхнечернавского муниципального образования от 20 марта 2019 года № 9 |

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения

программно-целевым методом.

Система водоснабжения является важнейшей неотъемлемой частью коммунальной инфраструктуры и имеет решающее значение в обеспечении жизнедеятельности и развития поселения.

На сегодняшний день система водоснабжения Верхнечернавского муниципального образования состоит из 5 артезианских скважин, 1 водопроводной башни, 8 км водопроводных сетей.

Техническое состояние объектов водоснабжения характеризуется высоким (более 80 процентов) уровнем износа, высокой аварийностью, низким коэффициентом полезного действия мощностей и большими потерями питьевой воды. В настоящее время планово-предупредительный ремонт уступил место вынужденным аварийно-восстановительным работам, затраты на которые в два-три раза выше. Следствием этого явилось обострение проблемы снабжения населения муниципального образования питьевой водой, повсеместный перерасход топливно-энергетических ресурсов. Одна из причин сложившейся ситуации заключается в том, что водопроводное  хозяйство поселения не имеет серьезных экономических стимулов к оптимизации структуры тарифов и снижению нерациональных затрат материально-механических ресурсов.

Из-за отсутствия средств в бюджетах муниципальных образований отмечается значительное сокращение объема проектных и строительно-монтажных работ, необходимых для восстановления и обновления сооружений и трубопроводов, а также привлечения инвестиций.

Высокий износ сетей водоснабжения является источником постоянного социального напряжения.

Проблемы водоснабжения на территории необходимо решать программно-целевым методом, основываясь на анализе состояния и основных тенденций развития систем водоснабжения, учете основных проблем, требованиях обеспечения населения питьевой водой в соответствии с требованиями, предъявляемыми к показателям качества питьевой воды.

Настоящая Программа включает в себя комплекс мероприятий, повышающих надежность функционирования систем водопроводного хозяйства муниципального образования, а также безопасное обеспечение питьевой водой населения муниципального образования.

Реализация данной муниципальной программы позволит существенно повысить качество проживания населения.

- 2. Основные цели и задачи Программы

Целью настоящей Программы является повышение качества и надежности предоставления услуги водоснабжения за счет реализации технических мероприятий.

Основными задачами Программы являются:

-  оценка состояния сетей водоснабжения, расположенных на территории Верхнечернавского муниципального образования;

- ремонт водопроводных сетей, направленный на улучшение их характеристик и эксплуатационных свойств;

- ликвидация аварийных участков водопроводной сети;

- снижение издержек и повышение качества услуг водоснабжения, формирование инвестиционной привлекательности водопроводного хозяйства муниципального образования.

3. Сроки и этапы реализации Программы

Реализация Программы осуществляется в один этап в период 2024 года.

- 4. Система программных мероприятий

Система программных мероприятий включает в себя производственные, организационно-хозяйственные мероприятия, направленные на совершенствование систем водоснабжения.

Перечень программных мероприятий установлен Приложением к Программе.

5. Ресурсное обеспечение Программы

Общий объем финансирования мероприятий Программы составляет 2 748,7 тыс. рублей, в том числе:

- областной бюджет – 2 748,7 тыс. рублей в рамках реализации государственной программы Саратовской области «Обеспечение населения доступным жильем и развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры» (подпрограмма «Повышение качества водоснабжения и водоотведения»).

6. Механизм реализации Программы

Механизм реализации Программы включает: выполнение программных мероприятий.

Ответственными за реализацию соответствующих разделов Программы является администрация Верхнечернавского муниципального образования.

Администрация Верхнечернавского муниципального образования осуществляет определение поставщика услуг (работ) и заключение договоров на выполнение работ в рамках реализации программных мероприятий по результатам процедур, проводимых в порядке, установленном законодательством, регулирующим отношения в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд.

Администрация Верхнечернавского муниципального образования анализирует и координирует ход выполнения мероприятий Программы.

7. Описание системы управления реализацией программы, и контроль за ходом ее реализации

Текущее управление и контроль за реализацией Программы осуществляется администрацией Верхнечернавского муниципального образования в соответствии с Порядком разработки и принятия муниципальных программ, утвержденным постановлением администрации Верхнечернавского муниципального образования от 20 марта 2019 года № 9.

Администрация Верхнечернавского муниципального образования:

организует реализацию программы, инициирует принятие решения о внесении в нее изменений в соответствии с установленными порядком и требованиями;

контролирует выполнение программных мероприятий, выявляет несоответствие результатов их реализации плановым показателям, устанавливает причины недостижения ожидаемых результатов и определяет меры по их устранению;

запрашивает у участников программы информацию, необходимую для проведения мониторинга и подготовки отчета о ходе реализации и оценке эффективности программы;

подготавливает ежеквартальные и годовой отчеты о ходе реализации программы.

Мониторинг реализации программы осуществляется ежеквартально. Объектом мониторинга являются мероприятия программы, выполненные в установленные сроки, сведения о финансировании  программы на отчетную дату, степень достижения плановых значений индикаторов программы.

- 8. Прогноз ожидаемых результатов реализации Программы

Ожидаемый результат от реализации Программы – максимальное обеспечение бесперебойного снабжения населения питьевой водой, удовлетворяющей требованиям стандарта качества, и в количествах, соответствующих гигиеническим требованиям, а, следовательно, улучшение условий жизни, состояния здоровья населения, оздоровление социально-экологической обстановки в Верхнечернавском поселении.

Результаты реализации Программы окажут значительное позитивное влияние не только на решение проблем в сфере коммунального хозяйства, но и на развитие смежных отраслей экономики (сельское хозяйство, строительство, перерабатывающая промышленность, сфера услуг), а также на происходящие в поселении социальные процессы и в конечном итоге на макроэкономические показатели, что обусловлено мультипликативным эффектом от реализации программных мероприятий.

Основными показателями реализации программы являются:

- увеличение численности населения, для которого улучшится качество коммунальных услуг, человек (население составляет 250 чел.);

- снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры до 30 процентов;

- уменьшение износа инженерных сетей, на 30%;

- снижение аварийности коммунальной инфраструктуры, на 100%.

Глава Верхнечернавского

муниципального образования                                              О.В.Рыжкова

Приложение
к муниципальной программе «Ремонт и развитие водопроводной

сети на территории Верхнечернавского муниципального образования

Вольского муниципального района Саратовской области на 2024 год»

Система (перечень) программных мероприятий

| п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Мощность, производительность, протяженность объекта |  | Источник финансирования |  | Исполнители | Ожидаемые результаты, целевые индикаторы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Единица измерения | значение | Областной бюджет, тыс.руб. | Местный бюджет, тыс.руб. |  |  |
| 1 | Ремонт сетей водопровода на участке ул.Молодежная и ул.Революционная в с.Верхняя Чернавка | 2024 | м | 2180 | 2 748,7 | 0,00 | Администрация Верхнечернавского муниципального образования Вольского муниципального района Саратовской области | Снижение уровня износа основных фондов водопроводного хозяйства снижение аварийности коммунальной инфраструктуры |
|  | Итого |  |  |  | 2 748,7 | 0,00 |  |  |

Глава Верхнечернавского муниципального образования                                                                                        О.В.Рыжкова